Plan de Pruebas

Versión 4.0

Histórico de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/12/2025 | 1.0 | Introducción, objetivos, ámbito del plan y definición de los elementos de prueba (puntos 1-3) | Iván Gómez |
| 16/12/2025 | 2.0 | Definición de las características no probadas, la estrategia de pruebas y los criterios pasa/falla (puntos 4-6) | Sergio Requena |
| 16/12/2025 | 3.0 | Establecimiento de los criterios de suspensión y reanudación, entregables y tareas de prueba (puntos 7-9) | Alejandro Navarrete |
| 16/12/2025 | 4.0 | Definición de las necesidades ambientales, responsabilidades y proceso de aprobación (puntos 10-12) | José Enrique Ortiz |

Índice

1.	Introducción	1

1.1	Objetivos	1

1.2	Ámbito	1

1.3	Referencias	1

2.	Elementos de prueba	2

3.	Características que se deben probar	2

4.	Características que no se van a probar	3

5.	Aproximación	4

5.1	Pruebas funcionales	5

5.2	Pruebas de carga	5

5.3	Pruebas de rendimiento	5

5.4	Pruebas de seguridad	5

6.	Criterios para decidir si pasa/falla un elemento	6

7.	Criterios de suspensión y reanudación	6

7.1	Suspensión	6

7.2	Reanudación	6

8.	Pruebas que se deben entregar	6

9.	Tareas de prueba	6

10.	Necesidades ambientales	7

10.1	Hardware	7

10.2	Software	8

10.3	Seguridad	8

10.4	Herramientas	8

10.5	Publicaciones	8

11.	Responsabilidades.	8

12.	Aprobación	9

Plan de Pruebas

# Introducción

El presente documento define el plan de pruebas para el proyecto AppForSEII2526, desarrollado por el equipo The Hookah Masters. El sistema permite a los usuarios alquilar, comprar, poner en oferta y reparar herramientas de fabricación, así como consultar fabricantes y filtrar herramientas según distintos criterios. El objetivo del plan es organizar y documentar las actividades de verificación y validación que garanticen que el producto cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en clase.

El plan sigue el estándar IEEE 829:1998 y se apoya en la guía de elaboración de planes de prueba. Además, se han tenido en cuenta las reglas y ejemplos de la plantilla de test proporcionados por la asignatura y el código fuente del repositorio (versión de desarrollo a fecha 16 de diciembre de 2025). Este plan servirá de referencia para el profesor y para los miembros del equipo durante la ejecución de las pruebas.

## Objetivos

- Verificar que cada caso de uso principal (alquiler, compra, oferta y reparación de herramientas) funcione correctamente para datos válidos e inválidos.

- Validar que las reglas de negocio implementadas en los controladores del API (por ejemplo, fechas de inicio y fin de alquiler u oferta, cantidades no nulas, límites de porcentaje de descuento) se cumplen.

- Asegurar que las consultas de herramientas permiten filtrar por nombre, material, fabricante, precio o tiempo de reparación y devuelven los datos esperados.

- Evaluar el rendimiento y la capacidad del sistema bajo cargas moderadas, comprobando que los tiempos de respuesta son razonables y que la aplicación soporta múltiples peticiones concurrentes.

- Comprobar que no existan vulnerabilidades evidentes (inyecciones SQL, validación de datos, accesos no autorizados) y que la aplicación maneje adecuadamente los errores y excepciones.

## Ámbito

El alcance de este plan abarca:

- API REST desarrollada en .NET (AlquilarController, CompraController, HerramientaController, OfertaController y ReparacionController). Se probarán las operaciones de consulta y creación descritas en el código fuente.

- Interfaz web basada en Blazor (AppForSEII2526.Web) donde se consumen los servicios del API. Se realizará una comprobación básica de integración de la interfaz (por ejemplo, que un usuario puede añadir herramientas al carrito y enviar la solicitud). No se cubrirán pruebas exhaustivas de la interfaz móvil MAUI.

- Base de datos configurada mediante Entity Framework. Se verificará que las migraciones se aplican correctamente y que las tablas se crean con las relaciones adecuadas.

No forman parte del ámbito las pruebas de integración con sistemas externos ni la evaluación exhaustiva de la aplicación móvil. Tampoco se probará la configuración de despliegue en producción, ya que el entorno utilizado es local y académico.

## Referencias

- IEEE 829:1998: Estándar para la documentación de pruebas.

- Documento de “Explicación y ejemplo del Plan de Pruebas” proporcionado en el aula virtual.

- Código fuente del repositorio ISII2526TheHookahMasterss (rama development).

- Documentación de la asignatura Ingenieria del Software II y requisitos especificados por el profesor.

# Elementos de prueba

Un elemento de prueba es una funcionalidad concreta del software que debe verificarse. En este proyecto se identifican los siguientes elementos, cada uno asociado a una versión inicial (1.0) del API:

| Módulo | Operaciones/Funciones | Notas |
| --- | --- | --- |
| Alquiler (AlquilarController) | GetAlquilerPorId(int id) y CreateAlquiler(AlquilerForCreateDTO) | Gestión del alquiler de herramientas. Se comprueba la recuperación de alquileres por ID y la creación de nuevas solicitudes con validaciones de fechas, items y cliente. |
| Compra (CompraController) | GetComprasPorId(int id) y CrearCompra(CompraForCreateDTO) | Compra de herramientas. Se valida que al menos haya un ítem, que el cliente exista y que se calculen correctamente los precios y cantidades. |
| Ofertas (OfertaController) | GetOfertasPorId(int id) y CreateOferta(OfertaForCreateDTO) | Creación de campañas de descuento sobre herramientas. Incluye validación de fechas de inicio y fin, duración mínima de la oferta y porcentaje de descuento. |
| Reparaciones (ReparacionController) | GetReparacionesPorId(int id) y CreateReparacion(ReparacionForCreateDTO) | Gestión de reparaciones de herramientas. Se calcula la fecha de recogida en función del tiempo de reparación y se valida que haya al menos una herramienta a reparar. |
| Herramientas (HerramientaController) | GetHerramientasParaComprar(), GetHerramientasParaOferta(), GetHerramientasParaAlquilar(), GetHerramientasParaReparar(), GetHerramientasNombreMaterial(), GetHerramientasMaterialPrecio(), GetHerramientasPorNombreTiempoRep(), GetHerramientasPorFabricantePrecio() | Consultas para listar y filtrar herramientas por tipo de uso, nombre, material, precio, fabricante y tiempo de reparación. |
| Fabricantes (FabricanteController) | GetFabricantes(string fabricanteNombre) | Consulta de nombres de fabricantes. |

# Características que se deben probar

Desde el punto de vista del usuario, las siguientes características del sistema son esenciales y se probarán. Para cada una se indica una estimación del riesgo (Alto A, Medio M, Bajo B) según el impacto en el usuario y la complejidad:

| Característica | Descripción breve | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Realizar un alquiler | Un usuario selecciona herramientas, indica fecha de inicio y fin y confirma el alquiler. El sistema debe validar las fechas, que exista el cliente y que haya al menos una herramienta. También calcula el precio total del alquiler. | A |
| Realizar una compra | Un usuario compra herramientas indicando cantidades, descripción y datos de envío. Debe existir el cliente y al menos un ítem; el precio total se suma correctamente. | A |
| Crear una oferta | Un administrador crea ofertas de descuento sobre herramientas durante un periodo. Se valida que la oferta dure al menos una semana y que el porcentaje esté entre 0 y 100. | M |
| Solicitar una reparación | Un usuario entrega herramientas para reparación, indicando fecha de entrega y tiempo de reparación. Se calcula la fecha de recogida y se valida que las cantidades sean mayores que cero. | M |
| Consultar y filtrar herramientas | Listar herramientas disponibles para alquilar, comprar, reparar u oferta, filtrando por nombre, material, precio o fabricante. | B |
| Consultar fabricantes | Mostrar lista de fabricantes. | B |

# Características que no se van a probar

- Aplicación móvil (MAUI): aunque forma parte del repositorio, su interfaz y usabilidad no se probarán en esta iteración debido a limitaciones de tiempo y recursos.

- Autenticación y roles: se asume que los usuarios están predefinidos en la base de datos y no se validarán procesos de registro o login.

- Seguridad a nivel de infraestructura: las pruebas de firewall, configuración del servidor en producción o cifrado de comunicaciones HTTPS quedan fuera del alcance.

- Gestión de usuarios y permisos de administrador: cualquier función de gestión de cuentas de administrador o paneles de administración no implementados aún no se evaluará.

# Aproximación

## La estrategia de prueba adoptará un enfoque incremental y basado en casos de uso. Se realizarán pruebas en los siguientes niveles:

## 1.	Pruebas unitarias: se ejecutarán a nivel de controlador y servicios mediante frameworks como xUnit. Cada operación del API se validará con datos de entrada válidos e inválidos, comprobando los códigos de estado, mensajes de error y los cambios en la base de datos.

## 2.	Pruebas de integración: se probará el flujo completo desde la interfaz web hasta el API y la base de datos. Se simulará el comportamiento de un usuario utilizando herramientas de automatización de UI como Selenium.

## 3.	Pruebas de carga y rendimiento: se utilizará JMeter para generar peticiones concurrentes a los endpoints y medir el tiempo de respuesta. Se recogerán métricas como el tiempo medio, máximo y el número de peticiones por segundo.

## 4.	Pruebas de seguridad: se aplicarán técnicas de validación de entradas para detectar inyecciones SQL o manipulación de parámetros. Se comprobará que el API devuelve errores adecuados sin exponer detalles internos.

## Se documentarán todos los casos de prueba en un fichero separado (especificación de casos de prueba) y se registrarán los resultados obtenidos. Para la gestión de versiones se utilizará el repositorio Git de la asignatura, etiquetando las versiones de prueba según la evolución del desarrollo. El criterio para considerar un grupo de características probado satisfactoriamente será la ejecución de todos los casos de prueba asociados con una tasa de éxito mayor al 95 % y sin defectos críticos pendientes.

## Pruebas de carga

Para las funcionalidades críticas (creación de alquileres, compras y reparaciones) se ejecutarán pruebas de carga con al menos 50 peticiones concurrentes durante varios minutos. Se evaluará si el sistema mantiene tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en el 95 % de las peticiones y si no se producen errores de servidor (códigos 5xx). En caso de degradación, se registrarán los cuellos de botella.

## Pruebas de rendimiento

Se medirá el rendimiento de consultas de herramientas y operaciones de creación en un entorno local. Se utilizarán contadores de tiempo para obtener el tiempo promedio y máximo de respuesta. Las consultas simples deberían ejecutarse en menos de 500 ms y las operaciones de escritura en menos de 1 s. Si los resultados superan estos umbrales, se investigará la optimización del código o de la base de datos.

## Pruebas de seguridad

Se validarán los siguientes aspectos:

- Validación de entradas: enviar datos maliciosos (por ejemplo, cadenas muy largas o caracteres especiales) en los DTOs para asegurar que el API devuelve errores y no realiza operaciones inseguras.

- Gestión de errores: comprobar que las excepciones se manejan adecuadamente y que los mensajes de error no exponen información sensible (ej. trazas de stack).

- Autorización básica: aunque la autenticación no se prueba, se comprobará que las operaciones no permiten modificar entidades que no pertenecen al usuario (por ejemplo, alquileres de otro cliente).

# Criterios para decidir si pasa/falla un elemento

Un elemento de prueba se considera superado cuando se cumplen simultáneamente los siguientes criterios:

- Todos los casos de prueba asociados al elemento se han ejecutado y han producido los resultados esperados (códigos de estado correctos, datos almacenados correctamente, cálculos adecuados).

- No se han registrado defectos críticos o de prioridad alta en el módulo. Los defectos menores documentados no afectan al funcionamiento principal.

- Se ha alcanzado el porcentaje de cobertura de código previsto (por ejemplo, 80 %) mediante herramientas de cobertura.

- Para pruebas de rendimiento y carga, los tiempos de respuesta y uso de recursos se sitúan dentro de los límites aceptables.

En cambio, el elemento falla si alguno de los casos de prueba produce un resultado diferente al esperado, genera una excepción no controlada, o no cumple con los requisitos de rendimiento o seguridad establecidos. En tales casos se creará un informe de defecto y se reprogramará el ciclo de pruebas una vez corregido.

# Criterios de suspensión y reanudación

## Suspensión

Las pruebas se suspenderán temporalmente en las siguientes situaciones:

- Imposibilidad de ejecutar los casos de prueba debido a fallos graves en el entorno (por ejemplo, caída del servidor, pérdida de la base de datos o acceso inexistente).

- Aparición de un defecto crítico que impida el avance de otras pruebas (por ejemplo, la creación de alquileres produce errores en cascada en la base de datos). Según las recomendaciones del estándar, es inútil continuar cuando los defectos impiden obtener resultados significativo.

- Cambios de requisitos o del código que invaliden los casos de prueba actuales; en este caso se revisará el plan y se actualizarán los casos correspondientes.

## Reanudación

La ejecución de las pruebas se reanudará cuando:

- Se haya restaurado el entorno de pruebas y se garantice la disponibilidad de la base de datos y del servidor.

- Los defectos críticos identificados hayan sido corregidos y se hayan verificado mediante pruebas de regresión.

- Se hayan actualizado los casos de prueba y los datos de entrada para reflejar cualquier cambio en los requisitos o en el diseño. Antes de retomar la ejecución se repetirá un subconjunto de pruebas de regresión para asegurar que las correcciones no introducen nuevos fallos.

# Pruebas que se deben entregar

Al finalizar el ciclo de pruebas, se entregarán los siguientes documentos y artefactos:

- Plan de pruebas (este documento) y sus revisiones.

- Especificación de casos de prueba: listado detallado de cada caso con sus pasos, datos de entrada, resultados esperados y riesgos asociados.

- Scripts de prueba automatizados para pruebas unitarias (xUnit) e integración (Selenium) y ficheros de configuración de herramientas de carga.

- Registros de ejecución: logs de pruebas, ficheros de resultados de JMeter, capturas de pantalla de la interfaz cuando corresponda.

- Informes de defectos y su seguimiento hasta la resolución.

- Informe de resumen de pruebas que incluya métricas de ejecución (porcentaje de casos superados, defectos encontrados, cobertura de código) y conclusiones sobre la calidad del software.

# Tareas de prueba

Las tareas necesarias para llevar a cabo las pruebas se enumeran a continuación. Se estima la duración en días de trabajo (persona–día) y se indica la dependencia entre tareas:

1.	Preparación del entorno de pruebas (1 día): clonar el repositorio, configurar la base de datos local y compilar el proyecto. Depende de disponer de la rama development actualizada.

2.	Diseño de casos de prueba (2 días): identificar los casos de uso y elaborar los casos de prueba funcionales, de carga, rendimiento y seguridad. Depende de la comprensión de los requisitos.

3.	Generación de datos de prueba (0,5 día): poblar la base de datos con usuarios, herramientas y fabricantes de ejemplo.

4.	Implementación de scripts de prueba automática (2 días): programar pruebas unitarias e integración para los controladores, así como configuraciones de JMeter.

5.	Ejecución de pruebas funcionales (2 días): ejecutar los casos diseñados, registrar resultados y reportar defectos.

6.	Ejecución de pruebas de carga y rendimiento (1 día): configurar el banco de pruebas, lanzar peticiones concurrentes y medir tiempos. Depende de la finalización de los scripts.

7.	Ejecución de pruebas de seguridad (0,5 día): ejecutar pruebas de validación de entradas y análisis básico de vulnerabilidades.

8.	Análisis de resultados y elaboración de informes (1 día): consolidar defectos, métricas y elaborar el informe final.

Todas estas tareas serán realizadas por miembros del equipo según las responsabilidades asignadas y se coordinarán mediante el repositorio y las herramientas de gestión de proyectos de GitHub.

# Necesidades ambientales

## Hardware

- Servidor de desarrollo con procesador de al menos 4 núcleos, 8 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento libre para la base de datos y el repositorio.

- Ordenadores de los miembros del equipo para ejecutar pruebas locales y de interfaz.

- Posibilidad de ejecutar varias instancias del servidor para pruebas de carga en red local.

## Software

- Sistema operativo Windows 10/11 con .NET 6 SDK instalado.

- Visual Studio 2022 para compilar y depurar la aplicación.

- Motor de base de datos (por ejemplo, SQL Server Express o SQLite) compatible con Entity Framework.

- Navegador moderno (Chrome/Edge) para pruebas de la interfaz web.

- Frameworks de prueba: xUnit (pruebas unitarias e integración), Selenium (pruebas UI), JMeter (pruebas de carga).

## Seguridad

- Entorno aislado de producción, con acceso restringido a la base de datos de pruebas.

- Copias de seguridad regulares de la base de datos antes de ejecutar pruebas destructivas.

- Control de acceso al repositorio mediante permisos de GitHub para evitar modificaciones no autorizadas.

## Herramientas

- Entorno de Desarrollo: Visual Studio 2022

- Base de Datos: SQL Server (LocalDB).

- Navegador: Google Chrome para la ejecución de Selenium.

- Framework de Pruebas: Selenium WebDriver y xUnit

## Publicaciones

- Documento de especificación de casos de prueba.

- Scripts automatizados y configuraciones guardados en el repositorio bajo el directorio test.

- Informes de defectos registrados en el sistema de issues de GitHub.

- Informe final de pruebas entregado al profesor.

# Responsabilidades.

- Jefe de pruebas (Iván Gómez): Planificar las actividades de prueba, asignar tareas, coordinar al equipo y actuar como enlace con el profesor. Aprobación final del plan.

- Tester funcional (Alejandro Navarrete): Diseñar y ejecutar pruebas funcionales para alquiler, compra, oferta y reparación. Registrar resultados y abrir issues cuando sea necesario.

- Tester de rendimiento y seguridad (Sergio Requena): Configurar y ejecutar pruebas de carga y rendimiento con JMeter; realizar pruebas básicas de seguridad y documentar vulnerabilidades.

- Desarrollador de soporte (Jose Enrique Ortiz): Ayudar en la generación de datos de prueba, corregir defectos reportados y actualizar el código y las migraciones. Participar en la revisión de casos de prueba.

- Profesor / Product Owner: Revisar y aprobar el plan de pruebas y supervisar la corrección de defectos.

# Aprobación

Este plan de pruebas deberá ser revisado y aprobado por todos los miembros del equipo y por el profesor de la asignatura antes de comenzar la ejecución de las pruebas. La aprobación implica que todos comprenden el alcance, los objetivos, las responsabilidades y los criterios establecidos. Cualquier modificación futura del plan requerirá una nueva revisión y actualización del control de versiones.